基于微服务架构的实验室管理系统

测试计划

版本：V1.0

日期：2025年2月

# 目录

1. 引言

2. 测试范围

3. 测试策略

4. 测试环境

5. 测试进度

6. 测试资源

7. 风险评估

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

本文档描述基于微服务架构的实验室管理系统的测试计划，包括测试范围、测试策略、测试环境、测试进度等内容，指导测试工作的开展。

## 1.2 测试目标

• 验证系统功能是否符合需求规格说明书

• 验证系统性能是否满足性能需求

• 发现并修复系统缺陷

• 确保系统质量达到上线标准

# 2. 测试范围

## 2.1 功能测试范围

| 模块名称 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 用户管理模块 | 用户注册、登录、权限管理、个人信息管理 |
| 标本管理模块 | 标本采集、接收、状态追踪、异常处理 |
| 检验管理模块 | 检验申请、结果录入、报告审核、报告发布 |
| 设备管理模块 | 设备信息管理、状态监控、维护记录 |
| HL7接口模块 | 消息接收与解析、消息封装与发送 |
| AI辅助诊断模块 | 数据适配、意见生成、医师干预 |
| 数据统计模块 | 运营数据统计、可视化报表 |

## 2.2 非功能测试范围

| 测试类型 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 性能测试 | 响应时间、吞吐量、并发处理能力 |
| 安全测试 | 身份认证、权限控制、数据加密 |
| 兼容性测试 | 浏览器兼容、设备兼容 |
| 可靠性测试 | 系统稳定性、故障恢复 |

## 2.3 不在测试范围

• 第三方AI诊断服务的准确性（仅测试接口调用）

• 真实HIS系统的对接（使用模拟HIS）

• 真实检验仪器的联机（模拟数据导入）

# 3. 测试策略

## 3.1 测试类型

3.1.1 单元测试

• 测试对象：各微服务的Service层、Mapper层

• 测试工具：JUnit 5 + Mockito

• 覆盖率目标：≥80%

3.1.2 集成测试

• 测试对象：微服务间接口调用、数据库操作

• 测试工具：JUnit 5 + TestContainers

• 测试内容：API接口、HL7消息处理

3.1.3 功能测试

• 测试对象：前端页面功能、业务流程

• 测试工具：Selenium + Python

• 测试内容：用户操作、业务流转

3.1.4 性能测试

• 测试对象：系统整体性能

• 测试工具：JMeter

• 测试内容：响应时间、并发性能

3.1.5 接口测试

• 测试对象：RESTful API、HL7接口

• 测试工具：Postman

• 测试内容：接口功能、数据格式

## 3.2 测试方法

• 黑盒测试：基于需求的功能测试

• 白盒测试：代码覆盖率测试

• 灰盒测试：接口测试

## 3.3 测试优先级

| 优先级 | 测试内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 核心业务流程（登录、标本管理、报告审核） | 必须测试 |
| P1 | 重要功能（设备管理、数据统计） | 必须测试 |
| P2 | 一般功能（个人信息管理） | 建议测试 |
| P3 | 辅助功能（操作日志） | 可选测试 |

# 4. 测试环境

## 4.1 硬件环境

• 服务器：阿里云ECS 2核4G

• 数据库服务器：阿里云RDS MySQL 2核4G

• 测试客户端：Windows 10，8G内存

## 4.2 软件环境

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | CentOS 7.9 |
| JDK | OpenJDK 17 |
| MySQL | 8.0 |
| Redis | 7.0 |
| Nginx | 1.24 |
| 浏览器 | Chrome 120+, Firefox 120+ |

## 4.3 测试工具

| 用途 | 工具 |
| --- | --- |
| 单元测试 | JUnit 5, Mockito |
| 接口测试 | Postman |
| 性能测试 | JMeter |
| 功能测试 | Selenium |
| 代码覆盖率 | JaCoCo |
| 缺陷管理 | 禅道 |

# 5. 测试进度

| 时间 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 第1周 | 测试计划制定、测试用例设计 |
| 第2周 | 单元测试执行 |
| 第3周 | 接口测试执行 |
| 第4周 | 功能测试执行（第一轮） |
| 第5周 | 缺陷修复、功能测试（第二轮） |
| 第6周 | 性能测试、安全测试 |
| 第7周 | 回归测试、测试报告 |

# 6. 测试资源

## 6.1 人力资源

• 测试负责人：1人，负责测试计划制定、进度把控

• 测试工程师：1人，负责测试用例设计、测试执行

• 开发工程师：1人，负责缺陷修复、技术支持

## 6.2 测试数据

• 用户数据：至少3种角色各2个账号

• 患者数据：至少50条患者记录

• 标本数据：至少100条标本记录

• 检验项目数据：至少30个检验项目

• 设备数据：至少5台设备

## 6.3 测试文档

• 测试计划（本文档）

• 测试用例

• 缺陷报告

• 测试报告

# 7. 风险评估

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 测试时间不足 | 高 | 提前开始测试准备，加班完成 |
| 测试环境不稳定 | 中 | 准备备用环境，及时恢复 |
| 缺陷修复不及时 | 中 | 每日跟踪缺陷，督促修复 |
| 需求变更 | 低 | 评估影响，调整测试计划 |
| 人员变动 | 低 | 做好知识转移，文档完善 |